# Criterio C
Fecha	Acción	Detalles	Comentarios	Fecha de Complecioń	Criterio
07-09-2015	Primera reunión con el cliente	Se concretó que una base de datos sería la solución ideal para los problemas con los que cuenta EDUCAS		07-09-2015	A
11-09-2015	Comienza la fase de análisis y de factibilidad	Se investigará si es posible, y las maneras de conjugar las tecnologías necesarias para el producto		14-09-2015	B
16-09-2015	Comienza estudio a fondo de las funciones de Access	Se estudiarán y aprenderán las técnicas avanzadas necesarias para el producto			B-D
16-09-2015	Primer borrador del diseño del producto	Considerando los requerimientos del cliente, se diseñará un boceto inicial de la estructura básica de la base de datos		17-09-2015	D
18-09-2015	Retroalimentación con el cliente	Se mantendrá una pequeña entrevista con el cliente con respecto al boceto inicial de la base de datos		18-09-2015	D
25-09-2015	Comienza desarrollo del producto	Se desarrolla la base de datos		25-10-2015	D
27-10-2015	Retroalimentación con el cliente	Se le muestra la base de datos al cliente		27-10-2015	D
01-11-2015	Criterio E	Se hace un reporte con el trabajo realizado en las primeras etapas		04-11-2015	E
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro
Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro	Futuro