# Criterio C
Fecha	Acción	Detalles	Comentarios	Fecha de Complecioń	Criterio
07-09-2015	Primera reunión con el cliente	Se concretó que una base de datos sería la solución ideal para los problemas con los que cuenta EDUCAS		07-09-2015	A
11-09-2015	Comienza la fase de análisis y de factibilidad	Se investigará si es posible, y las maneras de conjugar las tecnologías necesarias para el producto		14-09-2015	B
14-09-2015	Segunda reunión	Se realiza una segunda reunión con el cliente para determinar algunas especificaciones del producto			B
15-09-2015	Criterio D	Se redacta el criterio D con base en la entrevista con el cliente			D
16-09-2015	Comienza estudio a fondo de las funciones de Access	Se estudiarán y aprenderán las técnicas avanzadas necesarias para el producto			B-D
16-09-2015	Primer borrador del diseño del producto	Considerando los requerimientos del cliente, se diseñará un boceto inicial de la estructura básica de la base de datos.		17-09-2015	D
18-09-2015	Retroalimentación con el cliente	Se mantendrá una pequeña entrevista con el cliente con respecto al boceto inicial de la base de datos		18-09-2015	D
20-09-2015	Actualización de Criterios	Se actualiza el criterio D con base en la entrevista con el cliente y se redactan los criterios criterio A, B y C			A,B,C,D
25-09-2015	Comienza desarrollo del producto	Se desarrollan las tablas de la base de datos		26-10-2015	D,E
27-10-2015	Retroalimentación con el cliente	Se le muestra la base de datos al cliente		27-10-2015	D
01-11-2015	Criterio E	Se hace un reporte con el trabajo realizado en las primeras etapas		04-11-2015	E
05-11-2015	Relación de tablas de datos	Se añaden reglas de validación y se relacionan las llaves primarias y foráneas de la base de datos		10-11-2015	E
11-11-2015	Pruebas de tablas	Se prueban las relaciones entre las tablas y las reglas de validación			E
12-11-2015	Actualización de Criterio D	Con base en el desarrollo y las correcciones a las tablas, se actualizan las partes relacionadas del criterio D			D
14-11-2015	Formularios y subformularios	Se comienza el desarrollo de los formularios de ingreso de datos		12-12-2015	E
21-11-2015	Consultas	Se realizan las consultas por parámetro según los datos de los formularios		19-12-2015	E
28-11-2015	Reporte	Se realiza el reporte de asistencia.		30-11-2015	E
20-12-2015	Prueba de formularios y consultas	Se prueba el ingreso de datos el los formularios y el funcionamiento de las consultas, corroborando los datos con las tablas.			E
7-1-2016	Corrección de Formularios y consultas	Con base en la pruebas, se corrigen detalles de los formularios y las consultas			E
8-1-2016	Formularios de navegación	Se integran los formularios en un formulario independiente que funciona como interfaz gráfica		22-1-2016	E
15-1-2016	Edición de Código VBA	Se ajustan las funcionalidades de botones y eventos para lograr los efectos deseados mediante código VBA y Macros		22-1-2016	E
24-1-2016	Prueba de interfaz	Se prueba el funcionamiento de la interfaz en cuanto a la navegación, presentación de datos e ingreso de información.			E
30-1-2016	Actualización criterio E y D	Con base en el desarrollo final se actualizan los criterios E y D para reflejar los últimos desarrollos			E,D
31-1-2016	Screencast	Usando software de captura de pantalla de graba un video que demuestre el producto			E
5-2-2016	Entrevista final	Se presenta el producto final con el cliente			F
6-2-2016	Evaluación final	Con base en la entrevista, se redacta el Criterio F			F